PII Detection Module

Implementation Plan — Thai EduData Insight

เตรียมโดย Claude  |  สำหรับรัน Cursor

# 1. ภาพรวม Module

Module ตรวจข้อมูลส่วนบุคคล (PII) สำหรับระบบ Thai EduData Insight ทำหน้าที่ตรวจสอบไฟล์ dataset ที่ agency อัพโหลดก่อนที่จะ publish ออกสู่สาธารณะ

## 1.1 Flow การทำงาน

- Agency เลือกไฟล์ → ระบบ scan sample 1,000 แถวแรก (sync) → แสดงผลทันที

- ถ้าพบ PII → ไม่มีปุ่ม Publish → agency ต้องแก้ไฟล์แล้วอัพใหม่ วนซ้ำจนสะอาด

- ถ้าไม่พบ PII → ปุ่ม Publish ปรากฏ → agency กด Publish ได้

- หลัง Publish → background task scan ทั้งไฟล์ → เก็บผลลง dataset_pii_scan_results

## 1.2 ประเภท PII ที่ตรวจ

| ประเภท PII | วิธีตรวจ | Severity |
| --- | --- | --- |
| เลขบัตรประชาชน 13 หลัก | regex + validate checksum (mod 11) | High |
| เบอร์โทรศัพท์ | regex (มือถือ 0[689] / บ้าน 0[2-7]) | High |
| อีเมล | regex มาตรฐาน | High |
| ชื่อ-นามสกุล | column name heuristic + คำนำหน้าไทย | High |
| เลขบัญชีธนาคาร | column name heuristic + pattern เลข | Medium |
| วันเดือนปีเกิด | column name heuristic + pattern วันที่ | Medium |
| ศาสนา | column name heuristic + value list | Sensitive |

# 2. โครงสร้างไฟล์

ทั้งหมด 14 ไฟล์ — ใหม่ 9 ไฟล์ / แก้เดิม 5 ไฟล์

| สถานะ | ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| NEW | backend/app/pii/__init__.py | เปิด module |
| NEW | backend/app/pii/detector.py | ตรวจ PII ทุกประเภท + severity |
| NEW | backend/app/pii/schemas.py | PIIFinding, PIIScanResult (Pydantic) |
| NEW | backend/app/pii/models.py | dataset_pii_scan_results (SQLAlchemy) |
| NEW | backend/app/pii/repository.py | บันทึก/ดึงผลจาก DB |
| NEW | backend/app/pii/router.py | POST /datasets/analyze |
| NEW | backend/migrations/versions/xxxx_add_pii_scan_results.py | Alembic migration |
| NEW | frontend/src/types/pii.ts | TypeScript types |
| NEW | frontend/src/hooks/usePIIScan.ts | hook เรียก API /analyze |
| EDIT | backend/app/api/v1/router.py | include pii router |
| EDIT | backend/app/services/dataset_service.py | เพิ่ม background full scan |
| EDIT | frontend/src/components/dataset/FileUploadZone.tsx | เปลี่ยน mock → API จริง |
| EDIT | frontend/src/components/dataset/DatasetForm.tsx | block ปุ่ม publish เมื่อมี PII |
| EDIT | frontend/src/components/dataset/PIIWarning.tsx | ปรับ props ให้รับ type ใหม่ |

# 3. Implementation Plan (7 Steps)

## Step 1 — Migration: สร้างตาราง dataset_pii_scan_results

| Step 1 Database Migration |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | backend/migrations/versions/xxxx_add_pii_scan_results.py | ไฟล์ใหม่ |
| ทำอะไร | • สร้างตาราง dataset_pii_scan_results • fields: id, dataset_id (FK), column_name, pii_type, severity, match_count, sample_masked_value, scan_type (sample/full), scanned_at • index บน dataset_id • ใช้ AUTOCOMMIT isolation level (ไม่มี ENUM ในตารางนี้ ใช้ VARCHAR แทน) |  |

## Step 2 — Backend: สร้าง PII Module หลัก

| Step 2 สร้างโฟลเดอร์ app/pii/ และไฟล์ทั้งหมด |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | backend/app/pii/__init__.py backend/app/pii/schemas.py backend/app/pii/models.py backend/app/pii/detector.py backend/app/pii/repository.py | ไฟล์ใหม่ |
| ทำอะไร | • schemas.py: สร้าง PIIFinding (column_name, pii_type, severity, match_count, sample_masked_value) และ PIIScanResult (findings list, has_pii bool) • models.py: DatasetPIIScanResult SQLAlchemy model map กับตาราง dataset_pii_scan_results • detector.py: ฟังก์ชัน detect_pii(df, sample_size=1000) — ตรวจ ไม่ mask ไม่บันทึก return PIIScanResult • detector.py: checksum เลขบัตร mod 11, regex เบอร์/อีเมล, column heuristic บัญชี/วันเกิด/ชื่อ/ศาสนา • repository.py: save_scan_results(), get_scan_results_by_dataset_id() |  |

## Step 3 — Backend: สร้าง API Endpoint /datasets/analyze

| Step 3 สร้าง pii router และ include เข้าระบบ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | backend/app/pii/router.py backend/app/api/v1/router.py (แก้เดิม — เพิ่ม 2 บรรทัด) | ไฟล์ใหม่ |
| ทำอะไร | • router.py: POST /datasets/analyze — Auth Agency/Admin • รับ UploadFile, อ่าน content, validate format (CSV/Excel/JSON เท่านั้น) • เรียก detect_pii() แล้ว return PIIScanResult ทันที ไม่บันทึก DB • router.py ของ v1: include_router(pii_router, prefix='/api/v1') เพิ่ม 2 บรรทัด |  |

## Step 4 — Backend: เพิ่ม Background Full Scan หลัง Publish

| Step 4 ต่อยอด dataset_service.py |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | backend/app/services/dataset_service.py (แก้เดิม) | แก้ไฟล์เดิม |
| ทำอะไร | • ใน upload() ฟังก์ชัน — หลัง db.commit() และ dataset.status == published • เพิ่ม background_tasks.add_task(run_full_pii_scan, db, dataset.id, file_content) • สร้าง run_full_pii_scan() function: scan ทุกแถว → save_scan_results() → ถ้าเจอ PII เพิ่ม log warning • ไม่ auto-unpublish — แค่บันทึกผลลง DB ให้ Admin เห็นใน dashboard |  |

## Step 5 — Frontend: สร้าง Types และ Hook

| Step 5 สร้าง TypeScript types และ custom hook |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | frontend/src/types/pii.ts frontend/src/hooks/usePIIScan.ts | ไฟล์ใหม่ |
| ทำอะไร | • types/pii.ts: PIIFinding, PIIScanResult types ให้ตรงกับ backend schema • usePIIScan.ts: hook รับ File object → POST /api/v1/datasets/analyze → return { result, isScanning, error } • ใช้ fetch หรือ axios ตามแพทเทิร์นเดิมของ project • handle error กรณี scan ล้มเหลว — ให้ agency อัพได้ต่อ (ไม่ block UX) |  |

## Step 6 — Frontend: แก้ FileUploadZone และ DatasetForm

| Step 6 เชื่อม API จริง + block ปุ่ม Publish |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | frontend/src/components/dataset/FileUploadZone.tsx (แก้เดิม) frontend/src/components/dataset/DatasetForm.tsx (แก้เดิม) frontend/src/components/dataset/PIIWarning.tsx (แก้เดิม) | แก้ไฟล์เดิม |
| ทำอะไร | • FileUploadZone: แทน fetchMockFileAnalysis() ด้วย usePIIScan hook เรียก API จริง • FileUploadZone: onAnalyzed ส่ง PIIScanResult แทน FileAnalysisResult mock • DatasetForm: เพิ่ม const hasPii = piiColumns.length > 0 • DatasetForm: ปุ่ม Publish เพิ่ม disabled={isSubmitting ¦¦ hasPii} • DatasetForm: ถ้า hasPii แสดง message 'กรุณาลบข้อมูลส่วนบุคคลออกก่อน publish' • PIIWarning: ปรับ props รับ PIIFinding[] แสดง severity badge สี High/Medium/Sensitive |  |

## Step 7 — Test

| Step 7 ทดสอบทั้ง Flow |  |  |
| --- | --- | --- |
| ไฟล์ | ทดสอบผ่าน Browser UI + docker exec PostgreSQL | แก้ไฟล์เดิม |
| ทำอะไร | • อัพไฟล์ที่มีเลขบัตรประชาชน → ต้องเห็น warning High, ไม่มีปุ่ม Publish • อัพไฟล์ที่มี column ศาสนา → ต้องเห็น warning Sensitive, ไม่มีปุ่ม Publish • อัพไฟล์ที่ clean → ปุ่ม Publish ปรากฏ กด publish ได้ • หลัง publish → เช็ค dataset_pii_scan_results มี record scan_type=full • เช็ค checksum เลขบัตร: 1234567890123 (invalid) ต้องไม่ flag, เลขจริงที่ผ่าน mod 11 ต้อง flag |  |

# 4. Cursor Prompt Rules (สำคัญ)

- อ่าน claude-v3.md ก่อนทุก prompt — ห้ามเพิ่มไฟล์นอกที่ระบุ

- ทำทีละ Step เรียงลำดับ — ห้ามข้าม Step

- Step 1 migration: ใช้ VARCHAR ไม่ใช่ ENUM สำหรับ severity และ pii_type

- Step 2 detector.py: detect_pii() ตรวจอย่างเดียว ห้าม mask ใน function นี้

- Step 4: ห้ามแก้ scan_and_mask() เดิม — ยังใช้อยู่ใน upload flow

- Step 6: แก้เฉพาะ 3 ไฟล์ที่ระบุ ห้ามแก้ไฟล์อื่น

- ถ้า dependency ขาด ให้หยุดแล้วรายงาน ห้าม improvise

— จบ Implementation Plan —